Information gällande reparation och målning av våra bostadshus

Start/tidsplan fas två

Nu är det dags att reparera och måla resterande åtta hus. Arbetena kommer att påbörjas vecka 14 med montering av ställningar och fasadtvätt. Arbetena utförs gårdsvis i ordningen;

Tun 3 (nr 41-63), tun 2 (nr 65-87) och tun 1 (nr 91-105). Avisering sker löpande innan start. Genomförandet är planerat att kunna genomföras under 2014 om vädrets makter är med oss.

Genomförande

För att kunna genomföra arbetet på ett korrekt sätt och där fokus, bland annat, kommer att ligga på målning av ändträ måste de delar trall på altaner alternativt balkonggolv som ligger mindre än 30mm från fasadens nederkant tas bort så att målning kan utföras. Altaner och räcken får ej vara monterade så att detta hindrar målning eller utbyte av rötskadad panel. Föreningen ombesörjer borttagande av växtlighet som ligger närmare fasad än 1 meter. Medlemmar och hyresgäster tar själva bort möbler och inredning såsom hyllor, markiser, blomlådor, fasadflaggor, adressnummer och fågelholkar som sitter på fasaden. Se även 42§ Tillbyggnad i våra stadgar.

Försyn görs på varje gård inför start. Avvikelser noteras/dokumenteras.

El och vatten tas från respektive huskropp.(Endast eluttag tillhörande föreningens gemensamma förbrukning får användas). Arbetsbod och eventuellt materialupplag finns vid sidan av elskåpet i rondellen. Arbetena får utföras på vardagar mellan kl. 07.00 och 18.00.

Besiktning/byggmöte

Totalentreprenören avropar löpande besiktning av en oberoende besiktningsman som Brf har utsett.

Brf Ställets Bygata

Kjell Pilebo

073-357 23 33